АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    09.02.2018 г.     №     81

с. Воробьевка

Об  организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Воробьевского муниципального района в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Воронежской области от 29.05.1997 г. № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжения Правительства Воронежской области от 14.12.2017 г. № 1038-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Воронежской области в 2018 году»,  и в  целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка,  администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Воробьевского муниципального района для организации взаимодействия и координации действий в период весеннего половодья согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску на территории Воробьевского муниципального района весеннего половодья  в 2018 году и защите населения и территории от ЧС согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района, руководителям хозяйствующих субъектов:

3.1. В срок до 01.03.2018 г. создать противопаводковые комиссии, аварийные бригады и разработать комплекс мероприятий по защите населения, территории муниципальных образований, хозяйствующих субъектов от возможного подтопления, безаварийному пропуску весеннего половодья.

3.2. Организовать контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений,  при необходимости снизить уровень воды до безопасного с обязательным информированием населения попадающих  в зону возможного затопления. Назначить ответственных лиц за их состоянием, установить постоянное дежурство до завершения паводка.

4. Директору МП ВР «Коммунальное хозяйство» Юдакову В.И.:

4.1. Совместно с главами сельских поселений муниципального района обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин от попадания талых вод. Создать запас дезинфицирующих веществ.

4.2. Создать аварийную бригаду, укомплектовав ее необходимой техникой, материалами и оборудованием.

5. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Воробьевская РБ» Даньшин Е.Ю. совместно с главами сельских поселений муниципального района провести подворный обход жителей населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления для уточнения нахождения беременных женщин и тяжелобольных лиц.

6. Рекомендовать начальнику отделения полиции МО МВД России по Воробьевскому району Капустникову Ю.В. силами сотрудников отделения  обеспечить охрану имущества граждан и общественный порядок в населенных пунктах, при  возможной эвакуации.

7. Рекомендовать начальнику Воробьевских РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» Воронежэнерго Черненькому П.С., директору филиала  «Газпром газораспределение Воронеж» в с. Воробьевка, Будковому Н.В. провести профилактическую работу по обследованию  комплексных трансформаторных подстанций и шкафных газораспределительных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления.

8. Отделу по образованию администрации муниципального района (Письяуков С.А.) организовать занятия с учащимися общеобразовательных учреждений в рамках курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» по правилам поведения и мерам безопасности при прохождении весеннего паводка.

9. Помощнику главы администрации муниципального района Родионову Е.А.  организовать проведение разъяснительной работы среди населения о правилах поведения при прохождении паводка на страницах районной газеты «Восход».

10. Постановление администрации  муниципального района от 03.02.2017 года № 34 «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Воробьевского муниципального района  в 2017 году» признать утратившим силу.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации муниципального района Гриднева Д.Н.

Глава администрации

муниципального района		               			    М.П. Гордиенко

Заместитель главы администрации

муниципального района – начальник

отдела по строительству, архитектуре,

транспорту и ЖКХ							   		Д.Н. Гриднев

08.02.2018 г.

Помощник главы администрации

муниципального района								Е.А. Родионов

08.02.2018 г.

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района                               			В.Г. Камышанов

08.02.2018 г.

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района от .02.2018 г. №

С О С Т А В

противопаводковой комиссии для организации взаимодействия

и координации действий в период весеннего половодья

| 1. | Гриднев Дмитрий Николаевич | - заместитель главы администрации – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юдаков Василий Иванович | - директор МП ВР «Коммунальное хозяйство», заместитель председателя комиссии; |
| 3. | Родионов Евгений Александрович | - помощник главы администрации муниципального района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| 4. | Мозговой Алексей Николаевич | - заместитель главы администрации муниципального района – начальник отдела программ и развития сельской территории; |
| 5. | Письяуков Сергей Александрович | заместитель главы – руководитель отдела по образованию администрации муниципального района; |
| 6. | Романов Сергей Сергеевич | - начальник ПЧ-37 по охране Воробьевского района (по согласованию); |
| 7. | Горочкин Евгений Викторович | - заместитель начальника отделения МВД России по Воробьевскому району (по согласованию); |
| 8. | Главы сельских поселений (по согласованию.) |  |

Руководитель аппарата администрации

муниципального района							Ю.Н. Рыбасов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района

от     .02.2018 г. №

# План мероприятий

по подготовке к безаварийному пропуску на территории района весеннего

половодья  в 2018 году и защите населения и территории от ЧС

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района | До 22.02.2018 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ, председатель КЧС Гриднев Д.Н., помощник главы администрации Родионов Е.А. |
| 2. | Провести совещание с главами сельских поселений, руководителями сельхозпредприятий и организаций по проведению весеннего паводка | до 12.03.2018 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ, председатель КЧС Гриднев Д.Н. |
| 3. | Создать аварийную группу в МП ВР «Коммунальное хозяйство» по проведению спасательных и других неотложных работ, обеспечить их необходимыми материалами для выполнения противопаводковых работ | до 12.03.2018 г | Директор МП ВР «Коммунальное хозяйство» Юдаков В.И., помощник главы администрации муниципального района Родионов Е.А. |
| 4. | Вести постоянный контроль и прогнозирование предпаводковой обстановки в районе. Выдавать соответствующие рекомендации по безаварийному пропуску паводковых вод | на период паводка | Заместитель главы администрации – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ, председатель КЧС Гриднев Д.Н., помощник главы администрации Родионов Е.А. |
| 5. 5.1. 5.2. | Рекомендовать: главам сельских поселений: - разработать и утвердить мероприятия по организации пропуска весеннего половодья. Обеспечить защиту жилых и производственных помещений, источников водоснабжения, шахтных колодцев от попадания талых вод; -провести подворный обход жителей населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления для уточнения нахождения беременных женщин и тяжелобольных лиц. | до 01.03.2018 г. до 12.03.2018 г. | Главы сельских поселений (по согласованию) Главы сельских поселений (по согласованию), Главный врач БУЗ ВО «Воробьевская РБ» Панина Т.Ю. (по согласованию) |
| 5.3. | - провести профилактическую работу по обслуживанию комплектных трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного подтопления | до 16.03.2018 г. | Начальник Воробьевских РЭС Черненький П.С. (по согласованию) |
| 5.4. | - провести профилактическую работу по обслуживанию шкафных газорегуляторных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления | до 16.03.2018 г. | Директо филиала «Газпром газораспределение Воронеж» в с. Воробьевка Будковой Н.В. (по согласованию) |
| 6. | Заслушать отчеты глав администраций Березовского и Воробьевского сельских поселений о ходе выполнения противопаводковых мероприятий | До 13.03.2018 г. | Заместитель главы администрации – начальник отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ, председатель КЧС Гриднев Д.Н., помощник главы администрации Родионов Е.А. |
| 7. | Очистить оголовки дренажных труб и мостовых переходов от снега и мусора. Организовать создание необходимого запаса дорожно-строительных материалов для ликвидации возможных размывов паводковыми водами автомобильных дорог общего пользования. | до 16.03.2018 г | Начальник Воробьевского участка ООО «Павловскасфальтобетон» Есаков В.С. (по согласованию) |
| 8. | Организовать контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений, при необходимости произвести сброс воды до минимального уровня. Проверить правильность хранения ядохимикатов и минеральных удобрений. Организовать проведение инженерно-технических мероприятий по защите скотомогильников. | до 16.03.2018 г. | Заместитель главы администрации Мозговой А.Н., Главы сельских поселений муниципального района; руководитель БУ ВО «Воробьевская райСББЖ» Грядунов А.С., (по согласованию) руководители хозяйствующих субьектов, (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить защиту артезианских скважин и шахтных колодцев от попадания паводковых вод и других загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды | до 16.03.2018 г. | Директор МП ВР «Коммунальное хозяйство» Юдаков В.И., Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
| 10. | Провести среди населения, учащихся школ, разъяснительную работу о мерах безопасности и поведения на водоемах в период прохождения весеннего паводка | весь- период | Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель отдела по образованию Письяуков С.А. Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 11. | Опубликовать статью в районной газете «Восход» о правилах поведения и мерах безопасности в период весеннего половодья. | до 16.03.2018 г. | Помощник главы администрации Родионов Е.А. |
| 12. | Организовать проведение разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, спланировать мероприятия по организации при необходимости эвакуации отселяемого населения | в период половодья | Главы сельских поселений (по согласованию) |